Checkpoint 1 – Business Case

1. Situación inicial
El paciente con esclerosis múltiple avanzada presenta disartria severa y habla ininteligible, lo que limita su autonomía comunicativa, participación social y calidad de vida. Los sistemas de comunicación actuales que ha probado son lentos, poco accesibles y requieren esfuerzos físicos/cognitivos que aumentan su fatiga.

2. Objetivos estratégicos

- Técnicos: Desarrollar un sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC) multimodal (control ocular, gestual o BCI) que sea accesible, personalizable y de bajo esfuerzo.

- Económicos: Prototipo de bajo costo en comparación con soluciones comerciales (>10,000 USD).

- Organizativos: Integrar al equipo interdisciplinario (ingenieros biomédicos, terapeutas de lenguaje, médicos rehabilitadores) en un proceso de co-diseño con la familia del paciente.

3. Valor añadido

- Usuario: Autonomía comunicativa y emocional, reducción del aislamiento social.

- Empresa/Universidad: Desarrollo de prototipo biomédico con potencial de escalamiento y aplicación en otros pacientes con disartria severa.

- Sociedad: Mejora de inclusión y accesibilidad tecnológica para personas con discapacidades motoras y del habla.

4. Stakeholders

- Usuario final: Paciente con EM avanzada y disartria severa.

- Cuidadores primarios: Esposa e hijo adolescente.

- Equipo clínico: Neurólogo, fisiatra, terapeuta de lenguaje, fisioterapeuta, psicólogo.

- Otros: Institución académica, posibles fabricantes de dispositivos médicos, aseguradoras de salud.

5. Competencias y equipo

- Conocimiento de bioinstrumentación, electrónica, interfaces HMI, software accesible y procesamiento de señales biomédicas.

- Apoyo clínico en logopedia y rehabilitación para validar el sistema.

- Recursos disponibles: laboratorio universitario, open-hardware (OpenBCI), licencias de software de desarrollo.

6. Planificación inicial

- Cronograma preliminar:

  - Semana 1–2-3-4: investigación de usuario y benchmarking de tecnologías.

  - Semana 5-6-7-8: diseño conceptual, selección de sensores y hardware.

  - Semana 9-10-11-12: prototipado inicial y pruebas en laboratorio.

  - Semana 13-14-15-16: pruebas piloto con paciente, iteración de mejoras.

- Presupuesto inicial: S/.200–300 (hardware, sensores, software, manufactura).

- Riesgos:

  - Fatiga ocular o deterioro visual limita el uso de eye-tracking.

  - Problemas de usabilidad (interfaz demasiado compleja).

  - Falta de financiamiento sostenido.

  - Aceptación del usuario/familia si el sistema no se adapta a sus rutinas.